UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Monitor de Salud de Base de datos

Curso: Base de datos II

Docente: Patrick José Cuadros Quiroga

Integrantes:

Espinoza Castañeda Ariana Byanca Sofia – 2022073904

Vargas Candia, Hashira Belén – 2022075480

Tacna – Perú

2026

Sistema {Nombre del Sistema}

Informe de Factibilidad

Versión {1.0}

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Espinoza / Vargas | P. Cuadros | P. Cuadros | 28/03/2026 | Versión Original |

INDICE GENERAL

1.	Descripción del Proyecto	4

2.	Riesgos	5

3.	Análisis de la Situación actual	5

4.	Estudio de Factibilidad	7

4.1	Factibilidad Técnica	7

4.2	Factibilidad económica	7

4.3	Factibilidad Operativa	9

4.4	Factibilidad Legal	9

4.5	Factibilidad Social	9

4.6	Factibilidad Ambiental	10

5.	Análisis Financiero	10

6.	Conclusiones	11

Informe de Factibilidad

- Descripción del Proyecto

  - Nombre del proyecto

Monitor de Salud de Base de Datos (MSBDD)

  - Duración del proyecto

4 meses

  - Descripción

El Monitor de Salud de Base de Datos (MSBDD) es un sistema de software orientado

al monitoreo continuo, diagnóstico y análisis del estado operativo de motores de

bases de datos relacionales, con especial enfoque en PostgreSQL. El sistema surge

ante la creciente necesidad de las organizaciones de mantener sus bases de datos en

óptimas condiciones de rendimiento, seguridad y disponibilidad, sin depender

exclusivamente de intervenciones manuales o reactivas por parte de los

administradores

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de monitoreo de salud de bases de datos que permita

supervisar en tiempo real el rendimiento, disponibilidad e integridad de motores de

bases de datos relacionales, generando alertas automáticas y reportes para facilitar

la toma de decisiones de los administradores.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de recolección de métricas en tiempo real que capture indicadores clave de rendimiento (KPIs) del motor de base de datos PostgreSQL, tales como uso de CPU, memoria, conexiones activas y tiempos de respuesta.

- Diseñar y desarrollar un panel de control (dashboard) interactivo que visualice el estado de salud de la base de datos mediante gráficos, tablas y semáforos de alertas.

- Crear un sistema de alertas automáticas que notifique a los administradores cuando los parámetros monitoreados superen los umbrales de riesgo predefinidos.

- Generar reportes históricos de rendimiento que permitan identificar tendencias y patrones en el comportamiento de la base de datos a lo largo del tiempo.

- Implementar un módulo de diagnóstico que identifique consultas lentas, bloqueos, índices no utilizados y otros problemas comunes de rendimiento.

- Riesgos

| N° | Riesgo | Probabilidad / Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Acceso limitado a un servidor de base de datos real para pruebas | Media / Alto | Uso de contenedores Docker con PostgreSQL en entorno local |
| R02 | Cambios en los requerimientos durante el desarrollo | Media / Medio | Definición clara de alcance en la etapa inicial; control de cambios formal |
| R03 | Dificultades técnicas en la integración de herramientas de monitoreo | Baja / Alto | Investigación previa de las APIs y librerías; pruebas de concepto tempranas |
| R04 | Tiempo limitado por carga académica paralela de las integrantes | Alta / Medio | Planificación con hitos semanales; distribución equitativa de tareas |
| R05 | Falta de documentación actualizada de algunas herramientas | Baja / Bajo | Consultar repositorios oficiales y foros especializados; pruebas iterativas |

- Análisis de la Situación actual

  - Planteamiento del problema

Actualmente, en muchas organizaciones pequeñas y medianas, así como en entornos académicos, la administración de bases de datos se realiza de forma reactiva: los problemas se detectan una vez que ya han impactado negativamente en el funcionamiento del sistema o en la experiencia del usuario. La ausencia de herramientas de monitoreo accesibles, gratuitas y orientadas a estudiantes y pequeños equipos de desarrollo constituye un obstáculo para la formación de buenas prácticas en administración de bases de datos.

En el entorno universitario, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas aprenden los fundamentos de bases de datos, pero pocas veces tienen acceso a sistemas de monitoreo que les permitan observar en tiempo real el comportamiento y la salud de una base de datos bajo diferentes cargas de trabajo. Esto genera una brecha entre el conocimiento teórico y la práctica real de un DBA (Database Administrator).

El proyecto propone solucionar esta problemática mediante el desarrollo de una herramienta de monitoreo de código abierto, liviana y de fácil instalación, que permita supervisar bases de datos PostgreSQL en entornos locales o en la nube, visualizar métricas en tiempo real y recibir alertas ante condiciones críticas.

Consideraciones de hardware y software

### Hardware disponible

- Computadoras portátiles personales de las integrantes con procesadores Intel Core i5/i7 de 8ª-11ª generación, 8-16 GB RAM, almacenamiento SSD de 256-512 GB.

- Acceso a internet de banda ancha para descargas, investigación y uso de repositorios en la nube (GitHub).

- Posibilidad de despliegue en la nube gratuita (Render, Railway o AWS Free Tier) para pruebas en entorno de producción.

### Software disponible

- Sistema operativo: Windows 10/11 y/o Ubuntu 22.04 LTS.

- Motor de base de datos: PostgreSQL 15 (libre y gratuito).

- Lenguaje de programación: Python 3.11 con librerías psycopg2, SQLAlchemy, FastAPI y Dash/Plotly.

- Contenedores: Docker Desktop para entornos de prueba reproducibles.

- Control de versiones: Git + GitHub.

- IDE: Visual Studio Code (gratuito).

- Estudio de Factibilidad

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es completamente factible. Las integrantes disponen de equipos de cómputo con las capacidades suficientes para desarrollar, ejecutar y probar la aplicación de monitoreo. PostgreSQL es un motor de base de datos de código abierto, ampliamente documentado y con soporte comunitario activo. Las librerías de Python utilizadas (psycopg2, Dash, Plotly, FastAPI) son gratuitas, maduras y cuentan con documentación oficial robusta.

El sistema no requiere infraestructura de servidores dedicados para su desarrollo; puede ejecutarse completamente en entorno local mediante Docker. Para la etapa de demostración, se utilizará un servicio de nube gratuito (Railway o Render). La curva de aprendizaje de las tecnologías es manejable dado el conocimiento previo adquirido en cursos anteriores de programación y bases de datos.

  - Factibilidad Técnica

El proyecto se desarrollará con recursos propios de las integrantes, sin necesidad de inversión en licencias de software ni infraestructura de servidores. Todos los componentes tecnológicos utilizados son de código abierto o cuentan con planes gratuitos suficientes para el alcance del proyecto académico.

  - Factibilidad Económica

{El propósito del estudio de viabilidad económica, es determinar los beneficios económicos del proyecto o sistema propuesto para la organización, en contraposición con los costos.

Como se mencionó anteriormente en el estudio de factibilidad técnica evaluar si la institución (departamento de TI) cuenta con las herramientas necesarias para la implantación del sistema y evaluar si la propuesta requiere o no de una inversión inicial en infraestructura informática.

Se plantearán los costos del proyecto.

Costeo del Proyecto: Consiste en estimar los costos de los recursos (Humanos, materiales o consumibles y/o máquinas) directos para completar las actividades del proyecto}.

Definir los siguientes costos:

    - Costos Generales

| Descripción | Cantidad | Costo (S/) |
| --- | --- | --- |
| Papel bond A4 (500 hojas) | 1 millar | S/ 15.00 |
| Impresiones y copias | — | S/ 20.00 |
| Útiles de escritorio (lapiceros, USB) | — | S/ 15.00 |
| TOTAL |  | S/ 50.00 |

    - Costos operativos durante el desarrollo

{Evaluar costos necesarios para la operatividad de las actividades de la empresa durante el periodo en el que se realizara el proyecto. Los costos de operación pueden ser renta de oficina, agua, luz, teléfono, etc.}

| Descripción | Periodo | Costo (S/) |
| --- | --- | --- |
| Servicio de internet (hogar) | 4 meses | S/ 120.00 |
| Energía eléctrica (uso de equipos) | 4 meses | S/ 80.00 |
| Transporte (reuniones presenciales) | 4 meses | S/ 60.00 |
| TOTAL |  | S/ 260.00 |

    - Costos del ambiente

{Evaluar si se cuenta con los requerimientos técnicos para la implantación del software como el dominio, infraestructura de red, acceso a internet, etc.}

| Descripción | Periodo | Costo (S/) |
| --- | --- | --- |
| Servicio de internet (hogar) | 4 meses | S/ 120.00 |
| Energía eléctrica (uso de equipos) | 4 meses | S/ 80.00 |
| Transporte (reuniones presenciales) | 4 meses | S/ 60.00 |
| TOTAL |  | S/ 260.00 |

    - Costos de personal

{Aquí se incluyen los gastos generados por el recurso humano que se necesita para el desarrollo del sistema únicamente.

No se considerará personal para la operación y funcionamiento del sistema.

Incluir tabla que muestra los gastos correspondientes al personal.

Indicar organización y roles. Indicar horario de trabajo del personal.}

| Integrante | Rol | Horas/semana | Semanas | Costo (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinoza Castañeda, Ariana | Desarrolladora / Analista / Tester | 15 | 16 | S/ 0.00* |
| Vargas Candia, Hashira | Desarrolladora / Tester / Analista | 15 | 16 | S/ 0.00* |
| TOTAL |  | 30 h/sem | 16 sem | S/ 0.00 |

    - Costos totales del desarrollo del sistema

{Totalizar costos y realizar resumen de costo final del proyecto y la forma de pago.}

| Rubro | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Costos Generales | S/ 50.00 |
| Costos Operativos | S/ 260.00 |
| Costos del Ambiente | S/ 0.00 |
| Costos de Personal | S/ 0.00 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | S/ 310.00 |

  - Factibilidad Operativa

{Describir los beneficios del producto y si se tiene la capacidad por parte del cliente para mantener el sistema funcionando y garantizar el buen funcionamiento y su impacto en los usuarios. Lista de interesados.}

  - Factibilidad Legal

{Determinar si existe conflicto del proyecto con restricciones legales como leyes y regulaciones del país o locales relacionadas con seguridad, protección de datos, conducta de negocio, empleo y adquisiciones.}

  - Factibilidad Social

{Evaluar influencias y asuntos de índole social y cultural como el clima político, códigos de conducta y ética}

  - Factibilidad Ambiental

El proyecto tiene un impacto ambiental mínimo y positivo. Al ser un sistema de software que se ejecuta sobre infraestructura ya existente (computadoras personales y servidores en la nube), no requiere fabricación de hardware adicional. El uso de contenedores Docker optimiza el consumo de recursos computacionales al permitir entornos de prueba eficientes. Adicionalmente, al contribuir a la detección temprana de problemas de rendimiento en bases de datos, el sistema puede ayudar a reducir el consumo energético de servidores que trabajan con configuraciones subóptimas. No se generan residuos físicos ni emisiones contaminantes derivadas del desarrollo del proyecto.

- Análisis Financiero

{El plan financiero se ocupa del análisis de ingresos y gastos asociados a cada proyecto, desde el punto de vista del instante temporal en que se producen. Su misión fundamental es detectar situaciones financieramente inadecuadas.

Se tiene que estimar financieramente el resultado del proyecto.}

  - Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

{El beneficio se calcula como el margen económico menos los costes de oportunidad, que son los márgenes que hubieran podido obtenerse de haber dedicado el capital y el esfuerzo a otras actividades.

El beneficio, obtenido lícitamente, no es sólo una recompensa a la inversión, al esfuerzo y al riesgo asumidos por el empresario, sino que también es un factor esencial para que las empresas sigan en el mercado e incorporen nuevas inversiones al tejido industrial y social de las naciones.

Describir beneficios tangibles e intangibles

Beneficios tangibles: son de fácil cuantificación, generalmente están relacionados con la reducción de recursos o talento humano.

Beneficios intangibles: no son fácilmente cuantificables y están relacionados con elementos o mejora en otros procesos de la organización.

Ejemplo de beneficios:

      - Mejoras en la eficiencia del área bajo estudio.

      - Reducción de personal.

      - Reducción de futuras inversiones y costos.

      - Disponibilidad del recurso humano.

      - Mejoras en planeación, control y uso de recursos.

      - Suministro oportuno de insumos para las operaciones.

      - Cumplimiento de requerimientos gubernamentales.

      - Toma acertada de decisiones.

      - Disponibilidad de información apropiada.

      - Aumento en la confiabilidad de la información.

      - Mejor servicio al cliente externo e interno

      - Logro de ventajas competitivas.

      - Valor agregado a un producto de la compañía.

5.1.2 Criterios de Inversión

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

{En base a los costos y beneficios identificados se evalúa si es factible el desarrollo del proyecto.

Si se presentan varias alternativas de solución se evaluará cada una de ellas para determinar la mejor solución desde el punto de vista del retorno de la inversión}

{El B/C si es mayor a uno, se acepta el proyecto; si el B/C es igual a uno es indiferente aceptar o rechazar el proyecto y si el B/C es menor a uno se rechaza el proyecto}

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

{Valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto. Si el VAN es mayor que cero, se acepta el proyecto; si el VAN es igual a cero es indiferente aceptar o rechazar el proyecto y si el VAN es menor que cero se rechaza el proyecto}

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

{Es la tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital invertido en el proyecto. Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad se acepta el proyecto, si la TIR es igual al costo de oportunidad es indiferente aceptar o rechazar el proyecto, si la TIR es menor que el costo de oportunidad se rechaza el proyecto}

{Costo de oportunidad de capital (COK) es la tasa de interés que podría haber obtenido con el dinero invertido en el proyecto}

- Conclusiones

{Explicar los resultados del análisis de factibilidad que nos indican si el proyecto es viable y factible.}